**Enunciado del alcance del proyecto**

Nombre del proyecto: PROSALUD

Identificador del proyecto:PRO-2024-001

Fecha elaboración: 01 de junio de 2024

**Contenido**

[Información del Proyecto](#_hk43gnh1qrli)

[2.- Entregables del Proyecto](#_ltb74dk816qp)

[3.- Criterios de aceptación del proyecto](#_laoh52nw3539)

[4.- Exclusiones del Proyecto](#_d7vq0kbnnjak)

[5.- Restricciones del Proyecto](#_lrwnmq1m6wv0)

[6.- Supuestos del Proyecto](#_ku4jgnxj6fih)

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# **Información del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa/Organización** | Salud y Bienestar S.A. |
| **Nombre del proyecto** | PROSALUD |
| **Fecha de elaboración** | 01 de junio de 2024 |
| **Cliente** | Sistema de Salud Nacional |
| **Patrocinador principal** | Bienestar Futuro S.A. |
| **Director del proyecto** | Edgar Rojas |

#### 1. Descripción del Alcance del Producto

El proyecto PROSALUD tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema integrado de gestión hospitalaria en un hospital privado. Este sistema incluirá módulos para la gestión de historiales médicos electrónicos, agendamiento de citas, telemedicina, gestión de inventarios, contabilidad y recursos humanos. La plataforma se diseñará para ser accesible vía web y dispositivos móviles, cumpliendo con las regulaciones de protección de datos y proporcionando una interfaz amigable para todos los usuarios involucrados. Se integrará con los sistemas existentes del hospital y se personalizará según las necesidades específicas de cada departamento.

**Componentes detallados del producto:**

* **Historial Médico Electrónico**: Centralización y digitalización de los historiales médicos de los pacientes.
* **Agendamiento de Citas**: Sistema de programación y gestión de citas médicas.
* **Telemedicina**: Plataforma para realizar consultas médicas a distancia.
* **Gestión de Inventarios**: Administración de medicamentos y otros recursos médicos.
* **Gestión Contable**: Digitalización y centralización de la información financiera del hospital.
* **Recursos Humanos**: Gestión de la información del personal, horarios y capacitaciones.
* **Gestión de Redes**: Monitoreo y administración de la infraestructura de redes hospitalarias.

#### 2. Entregables del Proyecto

* **Historial Médico Electrónico (WBS-1.1)**
* **Sistema de Agendamiento de Citas (WBS-1.2)**
* **Plataforma de Telemedicina (WBS-1.3)**
* **Sistema de Gestión de Inventarios (WBS-1.4)**
* **Sistema de Gestión Contable (WBS-1.5)**
* **Sistema de Gestión de Recursos Humanos (WBS-1.6)**
* **Sistema de Gestión de Redes (WBS-1.7)**
* **Documentación del Sistema (WBS-1.8)**
* **Capacitación del Personal (WBS-1.9)**

#### 3. Criterios de Aceptación del Proyecto

**Historial Médico Electrónico:**

* Acceso rápido y seguro a los datos médicos desde cualquier lugar.
* Cumplimiento con las regulaciones de protección de datos.

**Sistema de Agendamiento de Citas:**

* Programación y gestión eficiente de citas médicas.
* Integración con el sistema de notificaciones para pacientes.

**Plataforma de Telemedicina:**

* Capacidad para realizar consultas médicas a distancia con calidad de video y audio.
* Seguridad en la transmisión de datos de las consultas.

**Sistema de Gestión de Inventarios:**

* Optimización de la administración de medicamentos y otros recursos médicos.
* Funcionalidad de alertas para niveles bajos de inventario.

**Sistema de Gestión Contable:**

* Centralización y digitalización de la información financiera.
* Generación de reportes financieros precisos y en tiempo real.

**Sistema de Gestión de Recursos Humanos:**

* Gestión eficiente de la información del personal, horarios y capacitaciones.
* Cumplimiento con las normativas laborales vigentes.

**Sistema de Gestión de Redes:**

* Monitoreo continuo de la infraestructura de redes.
* Garantía de conectividad y seguridad de los datos.

#### 4. Exclusiones del Proyecto

* Desarrollo de hardware específico para el hospital.
* Mantenimiento y soporte de sistemas externos no integrados en PROSALUD.
* Capacitación continua del personal más allá del período inicial post-implementación.
* Integración con sistemas futuros no especificados durante la fase de planificación.

#### 5. Restricciones del Proyecto

* **Tiempo**: Implementación completa en un plazo de 12 meses.
* **Presupuesto**: Presupuesto total de $1,100,000.
* **Recursos Humanos**: Limitación en la disponibilidad de personal capacitado durante la implementación.
* **Regulaciones**: Cumplimiento estricto con las normativas de protección de datos y seguridad de la información.

#### 6. Supuestos del Proyecto

* Se espera la plena cooperación y disponibilidad de los interesados clave durante todo el proyecto.
* Se supone que no habrá cambios significativos en las regulaciones de protección de datos durante el período del proyecto.
* Se asume que los sistemas actuales del hospital serán compatibles con la nueva plataforma sin necesidad de modificaciones importantes.
* Se espera que el equipo del proyecto tenga acceso continuo a los recursos necesarios para la implementación.
* Se asume que el presupuesto asignado será suficiente para cubrir todos los costos del proyecto.