**Lista de Actividades**

Nombre del proyecto: PROSALUD

Identificador del proyecto:PRO-2024-001

Fecha elaboración: 01 de junio de 2024

**Contenido**

[Información del Proyecto](#_hk43gnh1qrli)

[1.- Lista de actividades](#_v42d618kalkk)

# **Información del Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Empresa/Organización** | Salud y Bienestar S.A. |
| **Nombre del proyecto** | PROSALUD |
| **Fecha de elaboración** | 01 de junio de 2024 |
| **Cliente** | Sistema de Salud Nacional |
| **Patrocinador principal** | Bienestar Futuro S.A. |
| **Director del proyecto** | Edgar Rojas |

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# **1.- Lista de actividades**

|  |
| --- |
| Atributos de la actividad |
| Identificador en la EDT | WBS-1.1 |
| Nombre | Historial Médico Electrónico |
| Código | HME-001 |
| Descripción | Centralización y digitalización de los historiales médicos de los pacientes. |
| Actividad predecesora | Reunión de inicio del proyecto (WBS-0.1) |
| Actividad sucesora | Desarrollo del Sistema de Agendamiento de Citas (WBS-1.2) |
| Relación de dependencia | Fin a inicio (FS) |
| Adelanto o retraso | Ninguno |
| Requisito de recursos | Equipo de desarrollo de software, servidores, base de datos |
| Fechas impuestas | Inicio: 01/06/2024, Fin: 01/09/2024 |
| Restricciones | Presupuesto limitado, cumplimiento con normativas de protección de datos |
| Supuestos | Disponibilidad de personal capacitado, compatibilidad con sistemas existentes |
| Persona responsable | Edgar Rojas |
| Lugar de realización | Oficina principal de IT |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

| **Atributos de la actividad** | **Detalles** |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-1.2 |
| Nombre | Sistema de Agendamiento de Citas |
| Código | SAC-002 |
| Descripción | Sistema de programación y gestión de citas médicas. |
| Actividad predecesora | Historial Médico Electrónico (WBS-1.1) |
| Actividad sucesora | Plataforma de Telemedicina (WBS-1.3) |
| Relación de dependencia | Fin a inicio (FS) |
| Adelanto o retraso | Ninguno |
| Requisito de recursos | Equipo de desarrollo de software, servidores |
| Fechas impuestas | Inicio: 01/06/2024, Fin: 01/09/2024 |
| Restricciones | Presupuesto limitado |
| Supuestos | Disponibilidad de personal capacitado, compatibilidad con sistemas existentes |
| Persona responsable | Ana García |
| Lugar de realización | Oficina de Atención al Paciente |
| Nivel de esfuerzo | Medio |

#### Actividad 3: Plataforma de Telemedicina

| **Atributos de la actividad** | **Detalles** |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-1.3 |
| Nombre | Plataforma de Telemedicina |
| Código | PT-003 |
| Descripción | Plataforma para realizar consultas médicas a distancia. |
| Actividad predecesora | Sistema de Agendamiento de Citas (WBS-1.2) |
| Actividad sucesora | Sistema de Gestión de Inventarios (WBS-1.4) |
| Relación de dependencia | Fin a inicio (FS) |
| Adelanto o retraso | Ninguno |
| Requisito de recursos | Equipo de desarrollo de software, infraestructura de telecomunicaciones |
| Fechas impuestas | Inicio: 01/06/2024, Fin: 01/10/2024 |
| Restricciones | Calidad de conexión a Internet, cumplimiento con normativas de protección de datos |
| Supuestos | Disponibilidad de personal capacitado, compatibilidad con sistemas existentes |
| Persona responsable | Luis Pérez |
| Lugar de realización | Oficina principal de IT |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

#### Actividad 4: Sistema de Gestión de Inventarios

| **Atributos de la actividad** | **Detalles** |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-1.4 |
| Nombre | Sistema de Gestión de Inventarios |
| Código | SGI-004 |
| Descripción | Administración de medicamentos y otros recursos médicos. |
| Actividad predecesora | Plataforma de Telemedicina (WBS-1.3) |
| Actividad sucesora | Sistema de Gestión Contable (WBS-1.5) |
| Relación de dependencia | Fin a inicio (FS) |
| Adelanto o retraso | Ninguno |
| Requisito de recursos | Equipo de desarrollo de software, almacenamiento de datos |
| Fechas impuestas | Inicio: 01/06/2024, Fin: 01/11/2024 |
| Restricciones | Presupuesto limitado, inventario inicial |
| Supuestos | Disponibilidad de personal capacitado, compatibilidad con sistemas existentes |
| Persona responsable | María Fernández |
| Lugar de realización | Departamento de Logística |
| Nivel de esfuerzo | Medio |

#### Actividad 5: Sistema de Gestión Contable

| **Atributos de la actividad** | **Detalles** |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-1.5 |
| Nombre | Sistema de Gestión Contable |
| Código | SGC-005 |
| Descripción | Digitalización y centralización de la información financiera del hospital. |
| Actividad predecesora | Sistema de Gestión de Inventarios (WBS-1.4) |
| Actividad sucesora | Sistema de Gestión de Recursos Humanos (WBS-1.6) |
| Relación de dependencia | Fin a inicio (FS) |
| Adelanto o retraso | Ninguno |
| Requisito de recursos | Equipo de desarrollo de software, servidores |
| Fechas impuestas | Inicio: 01/06/2024, Fin: 01/12/2024 |
| Restricciones | Presupuesto limitado |
| Supuestos | Disponibilidad de personal capacitado, compatibilidad con sistemas existentes |
| Persona responsable | Carlos López |
| Lugar de realización | Departamento de Finanzas |
| Nivel de esfuerzo | Alto |

#### Actividad 6: Sistema de Gestión de Recursos Humanos

| **Atributos de la actividad** | **Detalles** |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-1.6 |
| Nombre | Sistema de Gestión de Recursos Humanos |
| Código | SGRH-006 |
| Descripción | Gestión de la información del personal, horarios y capacitaciones. |
| Actividad predecesora | Sistema de Gestión Contable (WBS-1.5) |
| Actividad sucesora | Sistema de Gestión de Redes (WBS-1.7) |
| Relación de dependencia | Fin a inicio (FS) |
| Adelanto o retraso | Ninguno |
| Requisito de recursos | Equipo de desarrollo de software, base de datos |
| Fechas impuestas | Inicio: 01/06/2024, Fin: 01/09/2024 |
| Restricciones | Presupuesto limitado |
| Supuestos | Disponibilidad de personal capacitado, compatibilidad con sistemas existentes |
| Persona responsable | Beatriz Martínez |
| Lugar de realización | Departamento de Recursos Humanos |
| Nivel de esfuerzo | Medio |

#### Actividad 7: Sistema de Gestión de Redes

| **Atributos de la actividad** | **Detalles** |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-1.7 |
| Nombre | Sistema de Gestión de Redes |
| Código | SGR-007 |
| Descripción | Monitoreo y administración de la infraestructura de redes hospitalarias. |
| Actividad predecesora | Sistema de Gestión de Recursos Humanos (WBS-1.6) |
| Actividad sucesora | Documentación del Sistema (WBS-1.8) |
| Relación de dependencia | Fin a inicio (FS) |
| Adelanto o retraso | Ninguno |
| Requisito de recursos | Equipo de desarrollo de software, hardware de red |
| Fechas impuestas | Inicio: 01/06/2024, Fin: 01/11/2024 |
| Restricciones | Presupuesto limitado, infraestructura existente |
| Supuestos | Disponibilidad de personal capacitado, compatibilidad con sistemas existentes |
| Persona responsable | Jorge Sánchez |
| Lugar de realización | Oficina principal de IT |
| Nivel de esfuerzo | Medio |

#### Actividad 8: Documentación del Sistema (continuación)

| **Atributos de la actividad** | **Detalles** |
| --- | --- |
| Actividad sucesora | Capacitación del Personal (WBS-1.9) |
| Relación de dependencia | Fin a inicio (FS) |
| Adelanto o retraso | Ninguno |
| Requisito de recursos | Equipo de documentación, herramientas de creación de documentos |
| Fechas impuestas | Inicio: 01/06/2024, Fin: 01/10/2024 |
| Restricciones | Presupuesto limitado |
| Supuestos | Disponibilidad de personal capacitado |
| Persona responsable | Laura Gómez |
| Lugar de realización | Oficina principal de IT |
| Nivel de esfuerzo | Medio |

#### Actividad 9: Capacitación del Personal

| **Atributos de la actividad** | **Detalles** |
| --- | --- |
| Identificador en la EDT | WBS-1.9 |
| Nombre | Capacitación del Personal |
| Código | CP-009 |
| Descripción | Capacitación del personal del hospital en el uso del nuevo sistema. |
| Actividad predecesora | Documentación del Sistema (WBS-1.8) |
| Actividad sucesora | N/A |
| Relación de dependencia | Fin a inicio (FS) |
| Adelanto o retraso | Ninguno |
| Requisito de recursos | Instructores, material de capacitación |
| Fechas impuestas | Inicio: 01/06/2024, Fin: 01/12/2024 |
| Restricciones | Disponibilidad del personal para capacitación |
| Supuestos | Disponibilidad de personal capacitado |
| Persona responsable | Carmen Rodríguez |
| Lugar de realización | Departamento de Recursos Humanos |
| Nivel de esfuerzo | Medio |